# Manual de Usuario — GEN: Sistema Multi-Agente de Desarrollo de Software

Version: 2.2.0
Fecha: Abril 2026
Motor IA: Claude Code (Anthropic)
Principio rector: Iterar indefinidamente hasta aprobacion. La calidad no tiene atajos.

## Tabla de Contenidos

- Introduccion

- Estructura del Repositorio

- Como Iniciar un Proyecto Nuevo

- El Equipo: 23 Roles con Nombres de Cientificos

- Ley Fundamental: Loop Iterativo de Aprobacion

- Secuencia de Inception (Primer Uso)

- Ciclo de Vida del Sprint

- Documentacion Obligatoria

- Checklist de Cierre de Sprint

- Los 16 Checkpoints de Aprobacion

- Reglas de Escalamiento

- Reporte de Consumo de Tokens

- Sistema de Skills (VoltAgent)

- Estandares de Codigo

- Flujo de Deploy con Vercel

- Tablero Trello

- Mantenimiento Correctivo y Evolutivo

- Reanudacion tras Interrupcion

- Optimizacion de Tokens

## 1. Introduccion

GEN es un Sistema Multi-Agente de Desarrollo de Software que utiliza Claude Code (Anthropic) como motor de inteligencia artificial. Implementa una metodologia hibrida de Scrum + PMI con loops iterativos de aprobacion, garantizando que ningun entregable avance sin la validacion explicita del usuario.

GEN orquesta un equipo de 23 agentes especializados — cada uno con un rol definido, un nombre de cientifico asignado y un color identificador — que colaboran para llevar un proyecto de software desde la concepcion hasta la produccion.

### Caracteristicas Principales

- Multi-agente: 23 roles especializados operando bajo coordinacion del PM.

- Iterativo: Todo entregable pasa por un loop de mejora continua hasta recibir aprobacion explicita.

- Documentado: Cada sprint produce documentacion formal obligatoria en .md y .docx.

- Trazable: Estado completo del proyecto persistido en CLAUDE.md como fuente unica de verdad.

- Skill-based: Capacidades externas cargadas bajo demanda desde el repositorio VoltAgent.

## 2. Estructura del Repositorio

GEN utiliza una estrategia de branching donde el framework vive en un branch y cada proyecto en su propio branch derivado.

branch: gen                          ← Framework GEN (branch base)
  /
  ├── .claude/agents/                ← 15 agentes del equipo (requerido por Claude Code)
  ├── CLAUDE.md                      ← Configuracion maestra de GEN (fuente de verdad)
  ├── METODOLOGIA.md                 ← Metodologia de desarrollo documentada
  ├── awesome-agent-skills/          ← Skills repo VoltAgent (clonar localmente)
  └── projects/                      ← Carpeta contenedora de proyectos

branch: project-[nombre]             ← Un branch por proyecto (basado en gen)
  /projects/[nombre]/                ← Codigo del proyecto
  ├── CLAUDE.md                      ← Config especifica del proyecto (hereda de GEN)
  └── docs/                          ← Documentacion formal obligatoria
      ├── acta-constitucion.md
      ├── functional-specification.md
      ├── technical-architecture.md
      ├── ux-wireframe.md
      ├── pm-project-plan.md
      ├── test-report.md
      ├── security-audit.md
      ├── deployment-guide.md
      ├── data-architecture.md
      ├── infrastructure-deployment.md
      ├── lecciones-aprendidas.md
      ├── token-usage-sprint[N].md
      ├── token-usage-total.md
      └── formal/word/               ← Versiones .docx generadas con pandoc

### Archivos Clave

| Archivo | Proposito |
| --- | --- |
| CLAUDE.md (raiz) | Configuracion maestra de GEN. Se lee al iniciar CADA sesion. Contiene estado del proyecto, roles, stack, iteraciones, y todo lo necesario para reanudar sin perdida de contexto. |
| METODOLOGIA.md | Documento extendido de la metodologia de desarrollo. |
| .claude/agents/ | Definiciones de los agentes del equipo. |
| .claude/pm-reports/ | Reportes internos de sprint generados por cada agente. |

## 3. Como Iniciar un Proyecto Nuevo

### Pasos Tecnicos

# 1. Partir desde gen como base
git checkout gen
git checkout -b project-[nombre-del-proyecto]

# 2. Crear la carpeta del proyecto
mkdir projects/[nombre-del-proyecto]

# 3. Clonar skills repo si no existe
git clone https://github.com/VoltAgent/awesome-agent-skills.git awesome-agent-skills

# 4. El PM arranca la sesion leyendo CLAUDE.md
# 5. Desarrollo en projects/[nombre]/, commits en branch project-[nombre]

### Que Sucede al Iniciar

Al abrir Claude Code en el repositorio, el PM (Alan Turing) lee CLAUDE.md, detecta que el proyecto esta en fase INCEPTION con sprint 0, y presenta al equipo al usuario. A partir de ahi, se inicia la secuencia de Inception (ver seccion 6).

## 4. El Equipo: 23 Roles con Nombres de Cientificos

Cada agente del equipo tiene un nombre de cientifico celebre y un color identificador. Esto facilita la comunicacion y el seguimiento visual.

| # | Rol | Nombre | Color |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM / Scrum Master | Alan Turing | Azul |
| 2 | Product Owner | Marie Curie | Violeta |
| 3 | Analista Funcional | Ada Lovelace | Celeste |
| 4 | Arquitecto de Software | Nikola Tesla | Plateado |
| 5 | Lider Tecnico | Linus Torvalds | Naranja |
| 6 | Disenador UI/UX/CX | Leonardo Da Vinci | Rosa |
| 7 | Dev Frontend | Grace Hopper | Verde |
| 8 | Dev Backend | Dennis Ritchie | Marron |
| 9 | Dev Fullstack | Tim Berners-Lee | Oliva |
| 10 | Especialista Integraciones | Claude Shannon | Amarillo |
| 11 | Ingeniero de Datos | Rosalind Franklin | Rojo |
| 12 | Cientifico de Datos | Isaac Newton | Lavanda |
| 13 | Ingeniero Cloud | Carl Sagan | Dorado |
| 14 | DevOps | Margaret Hamilton | Gris |
| 15 | Tester QA | Richard Feynman | Turquesa |
| 16 | Especialista Seguridad | Hedy Lamarr | Negro |
| 17 | Dev Frontend 2 | Katherine Johnson | Esmeralda |
| 18 | Dev Frontend 3 | Emmy Noether | Jade |
| 19 | Dev Backend 2 | John von Neumann | Cobalto |
| 20 | Dev Backend 3 | Blaise Pascal | Bronce |
| 21 | Tester QA 2 | Niels Bohr | Coral |
| 22 | Tester QA 3 | Dorothy Hodgkin | Salmon |
| 23 | Analista Funcional 2 | Hypatia de Alejandria | Perla |

### Protocolo de Reporte entre Agentes

Todo agente reporta al PM en formato XML estandarizado:

<task_report>
  <id>TASK-001</id>
  <agente>DEV_FRONTEND</agente>
  <iteracion>2</iteracion>
  <estado>AWAITING_APPROVAL</estado>
  <skills_usados>anthropic/frontend-design, vercel/nextjs</skills_usados>
  <cambios_vs_anterior>Redisene el formulario con validacion inline</cambios_vs_anterior>
  <vercel_preview_url>https://proyecto-xyz.vercel.app</vercel_preview_url>
  <dependencias_desbloqueadas>TASK-005</dependencias_desbloqueadas>
  <requiere_accion_usuario>true</requiere_accion_usuario>
  <motivo>Validacion del diseno del formulario antes de conectar con la API</motivo>
</task_report>

Los estados posibles son: DONE, BLOCKED, NEEDS_REVIEW, AWAITING_APPROVAL.

## 5. Ley Fundamental: Loop Iterativo de Aprobacion

Esta es la regla mas importante de GEN y no admite excepciones.

### Principio

Ningun entregable avanza a la siguiente fase sin aprobacion explicita del usuario. Todo agente que produce un artefacto sujeto a aprobacion DEBE iterar indefinidamente hasta recibir confirmacion.

### Que Constituye Aprobacion

NO son aprobacion: silencio, “ok”, “interesante”, “bien”, “gracias”.

SI son aprobacion (unicas senales que rompen el loop):

Senal

APROBADO / Aprobado

approved / LGTM

go ahead / adelante

dale / confirmado

si, asi / perfecto, segui

### Mecanica del Loop

ITERACION N
  1. Agente carga skills necesarios del repo VoltAgent
  2. Agente produce o mejora el entregable (version N)
  3. PM presenta al usuario:
     "Iteracion [N] de [ARTEFACTO]
      Cambios respecto a v[N-1]: [lista]
      [ENTREGABLE]
      Aprobamos o ajustamos algo mas?"
  4. Usuario responde:
     ├── APROBADO → avanza a siguiente fase
     └── [feedback] → agente incorpora cambios → nueva iteracion

### Reglas por Iteracion

- Cada iteracion muestra su numero: [Iteracion N].

- Lista los cambios realizados en base al feedback anterior.

- Pregunta explicitamente por aprobacion o ajustes.

- No repite preguntas ya respondidas.

- Incorpora TODO el feedback del usuario, no solo parte.

### Escalamiento por Iteraciones

| Iteracion | Accion del PM |
| --- | --- |
| 5 | Pregunta: “Queres que reorientemos el enfoque completamente?” |
| 10 | Escala: “Podemos revisar juntos los requerimientos base?” |
| 15 | Propone: “Pausa y sesion de trabajo colaborativo” |

### Artefactos Sujetos al Loop

- Requerimientos funcionales

- Stack tecnologico

- Arquitectura de alto nivel

- Wireframes y disenos UX/UI

- Sprint Goal y backlog priorizado

- Features de seguridad y pagos

- Deploy a produccion

- Architecture Decision Records (ADRs)

- Criterios de aceptacion de stories

## 6. Secuencia de Inception (Primer Uso)

Cuando un proyecto nuevo comienza (fase_actual = INCEPTION, sprint_actual = 0), GEN ejecuta la siguiente secuencia ordenada. Cada paso es un loop iterativo independiente que debe ser aprobado antes de avanzar al siguiente.

| Paso | Responsable | Actividad | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analista Funcional (Ada Lovelace) | Sesion de preguntas + loop de requerimientos | APROBADO |
| 2 | Lider Tecnico (Linus Torvalds) + Arquitecto (Nikola Tesla) | Propuesta de stack tecnologico | APROBADO |
| 3 | Arquitecto (Nikola Tesla) | Arquitectura de alto nivel + ADRs | APROBADO |
| 4 | Disenador UI/UX (Leonardo Da Vinci) | Wireframes | APROBADO |
| 5 | Especialista Seguridad (Hedy Lamarr) | Validar skills del repo a usar | APROBADO |
| 6 | PM (Alan Turing) | Plan de Trabajo completo | APROBADO |
| 7 | PM (Alan Turing) | Acta de Constitucion del Proyecto | BLOQUEANTE |
| 8 | DevOps (Margaret Hamilton) | Inicializar repo GitHub + pipeline CI/CD | — |
| 9 | PM (Alan Turing) | Configurar Tablero Trello | — |
| 10 | PM (Alan Turing) | Sprint Planning Sprint 1 | APROBADO |
| 11 | Equipo completo | Desarrollo comienza | Solo con Plan + Acta aprobados |

### Detalle del Analista Funcional (Paso 1)

El Analista Funcional opera en tres fases:

- Fase A — Preguntas (sin limite): Rondas de preguntas sobre que, quien, por que, alcance, restricciones, edge cases, integraciones, NFRs, casos de error, y profundidad en areas ambiguas.

- Fase B — Requerimientos (loop iterativo): Draft de requerimientos, usuario revisa, ajusta, repite hasta APROBADO.

- Fase C — User Stories (loop iterativo): Stories con criterios Gherkin, usuario revisa, ajusta, repite hasta APROBADO.

### Acta de Constitucion (Paso 7) — Gate Bloqueante

Sin acta de constitucion aprobada, NO se inicia desarrollo. El flujo obligatorio es:

- PM recopila requerimientos aprobados.

- PM estima con el equipo (Arquitecto, Lider Tecnico, Devs).

- PM analiza prioridades, dependencias, riesgos.

- PM presenta el plan de trabajo completo al usuario (loop hasta APROBADO).

- PM genera el Acta de Constitucion.

- Acta se presenta al usuario (loop hasta APROBADO).

- Solo con acta aprobada se puede arrancar Sprint 1.

El acta contiene: nombre del proyecto, alcance (in/out scope), requerimientos resumidos, equipo asignado, plan de comunicacion, plan de trabajo, riesgos, criterios de exito, supuestos y restricciones, aprobaciones.

## 7. Ciclo de Vida del Sprint

### Diagrama General

SPRINT PLANNING
  PM propone Sprint Goal + Backlog → usuario aprueba (loop)
      ↓
SPRINT EXECUTION (por cada feature)
  Dev implementa → Vercel preview → QA testa → Code Review → Security audit
  Cada paso es un loop hasta que no haya P1/P2 y el Lider Tecnico apruebe
      ↓
PRE-SPRINT REVIEW (gate obligatorio)
  PM ejecuta checklist de cierre de sprint (ver seccion 9)
  Si falta documentacion → el sprint NO se cierra
      ↓
SPRINT REVIEW
  Demo en Vercel staging → usuario valida feature por feature
  Rechazadas: vuelven al backlog con feedback
  Aceptadas: merge a main
      ↓
RETROSPECTIVA
  Documentar en lecciones-aprendidas.md → actualizar CLAUDE.md

### Sprint Planning

El PM presenta el Sprint Goal y el backlog priorizado. El usuario puede reordenar, agregar o quitar stories. El loop continua hasta que el usuario apruebe.

### Sprint Execution

Por cada feature, el flujo es:

- Desarrollo: Dev implementa en branch feature/TASK-[N]-[desc].

- Preview: Push genera URL de preview en Vercel automaticamente.

- QA: Tester valida criterios de aceptacion en la preview URL. Si hay bugs, se reportan con severidad P1-P4 y el dev corrige. Loop hasta 0 bugs P1 y P2.

- Code Review: Lider Tecnico revisa el PR. Loop de comentarios y correcciones hasta aprobacion.

- Security Audit: Para features criticas, el Especialista en Seguridad audita. Loop hasta sin vulnerabilidades CRITICAL/HIGH.

### Formato de Reporte de Bug

BUG-[ID]: [Titulo]
Severidad: P[1-4]
URL: [Vercel preview]
Steps: [pasos para reproducir]
Expected: [comportamiento esperado]
Actual: [lo que ocurre]

## 8. Documentacion Obligatoria

Cada sprint debe producir o actualizar los siguientes documentos en projects/[nombre]/docs/. Sin documentacion completa, el sprint NO se considera cerrado.

| # | Archivo | Responsable | Cuando |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | acta-constitucion.md | PM (Alan Turing) | Gate bloqueante antes de Sprint 1 |
| 2 | functional-specification.md | Analista Funcional (Ada Lovelace) | Inception + cada cambio de scope |
| 3 | technical-architecture.md | Arquitecto (Nikola Tesla) + Lider Tecnico (Linus Torvalds) | Inception + cada cambio de arquitectura |
| 4 | ux-wireframe.md | Disenador UI/UX (Leonardo Da Vinci) | Inception + nuevas pantallas |
| 5 | pm-project-plan.md | PM (Alan Turing) | Inception + cierre de cada sprint |
| 6 | test-report.md | Tester QA (Richard Feynman) | Cierre de cada sprint |
| 7 | security-audit.md | Especialista Seguridad (Hedy Lamarr) | Cierre de cada sprint |
| 8 | deployment-guide.md | Cloud (Carl Sagan) + DevOps (Margaret Hamilton) | Primer deploy + cada cambio de infra |
| 9 | data-architecture.md | Ingeniero de Datos (Rosalind Franklin) | Si hay BD o pipelines de datos |
| 10 | infrastructure-deployment.md | Cloud + DevOps | Si hay infraestructura cloud |
| 11 | lecciones-aprendidas.md | PM (Alan Turing) | Cierre de cada sprint |
| 12 | token-usage-sprint[N].md | PM (Alan Turing) | Cierre de cada sprint |
| 13 | token-usage-total.md | PM (Alan Turing) | Al cierre del proyecto (resumen de todos los sprints) |

### Versiones .docx

Todos los documentos .md deben tener una version .docx generada en projects/[nombre]/docs/formal/word/. El comando de conversion es:

pandoc archivo.md -o archivo.docx

### Reportes Internos de Agentes

Ademas de la documentacion formal, cada agente genera reportes internos en .claude/pm-reports/:

- functional-analyst-report.md

- software-architect-report.md

- tech-lead-report.md / tech-lead-review-sprint[N].md

- dev-frontend-report.md

- backend-developer-report.md

- tester-report-sprint[N].md / tester-plan-sprint[N].md

- security-audit-sprint[N].md

- ui-ux-designer-report.md

- devops-sprint[N]-report.md

- pm-sprint-[N]-planning.md

## 9. Checklist de Cierre de Sprint

El PM ejecuta este checklist de forma automatica antes de permitir el Sprint Review. Si alguno falla, el sprint no se cierra.

- Todos los documentos .md de la seccion 8 existen y estan actualizados

- Todas las versiones .docx generadas en docs/formal/word/

- 0 bugs P1 abiertos

- 0 bugs P2 abiertos

- Todos los criterios de aceptacion Gherkin validados por QA

- Auditoria de seguridad con veredicto GO

- Todos los PRs revisados y aprobados por el Lider Tecnico

- No hay secrets ni API keys en el codigo

- Linter limpio (sin errores)

- Todos los reportes de agentes generados en .claude/pm-reports/

- Reporte de consumo de tokens generado

- Sprint Review realizado con el usuario

- Retrospectiva documentada en lecciones-aprendidas.md

- CLAUDE.md actualizado con estado final del sprint

## 10. Los 16 Checkpoints de Aprobacion

Todos los checkpoints son loops iterativos. Ninguno se puede saltar. El PM gestiona cada uno.

| CP | Descripcion | Notas |
| --- | --- | --- |
| CP-01 | Requerimientos funcionales aprobados | Analista Funcional lidera |
| CP-02 | Stack tecnologico aprobado | Lider Tecnico + Arquitecto |
| CP-03 | Arquitectura de alto nivel aprobada | Arquitecto lidera |
| CP-04 | Disenos UX/UI aprobados (por feature) | Disenador UX lidera |
| CP-05 | Sprint Goal aprobado (cada sprint) | PM lidera |
| CP-06 | Demo Sprint Review aprobada | PM + equipo |
| CP-07 | Cambio de scope o stack | Requiere re-aprobacion |
| CP-08 | Deploy a produccion | PM + DevOps + usuario |
| CP-09 | Features de seguridad/pagos | Seguridad valida |
| CP-10 | Skills externas no verificadas | Seguridad + usuario aprueban |
| CP-11 | Acta de Constitucion aprobada | BLOQUEANTE — sin ella NO se inicia desarrollo |
| CP-12 | Auditoria de seguridad del sprint | Veredicto GO obligatorio antes del Sprint Review |
| CP-13 | Product Owner valida features | PO acepta/rechaza contra expectativas |
| CP-14 | Documentacion formal generada | Todos los docs de seccion 8 creados/actualizados |
| CP-15 | Deployment Guide documentado | Obligatorio en todo sprint con deploy |
| CP-16 | Lecciones aprendidas actualizadas | Actualizado al cierre de cada sprint |

## 11. Reglas de Escalamiento

### Escalar al Usuario

Se escala al usuario cuando:

- Hay una decision de negocio no documentada en los requerimientos.

- Se alcanzan mas de 10 iteraciones sin acuerdo en un artefacto.

- Hay un bug P1 en produccion.

- El Sprint Goal esta en riesgo (mas del 30% de stories bloqueadas).

- Se quiere usar una skill externa no aprobada.

- Hay conflicto entre requerimientos aprobados.

- Se necesita cambiar el stack aprobado.

### Pausa Automatica

El sistema se pausa automaticamente cuando:

- stack_definido = false → no se puede escribir codigo.

- requerimientos_aprobados = false → no se puede planificar sprint.

- Una dependencia no esta completada → no se inicia la tarea dependiente.

- Una skill externa no fue revisada por Seguridad → no se puede usar.

### Escalar al CTO

Se escala al CTO (Fernando Farina, fernando.farina@streambe.com) cuando:

- Mas de 15 iteraciones sin acuerdo.

- Bloqueo tecnico que excede las capacidades de GEN.

- El usuario no responde.

- Conflictos de requerimientos irresolubles.

- Necesidad de recursos externos.

- Decisiones arquitectonicas criticas que necesitan validacion organizacional.

- Problemas de integracion con sistemas internos de Streambe.

## 12. Reporte de Consumo de Tokens

GEN genera reportes de consumo de tokens para visibilidad de costos.

### Por Sprint

Al cierre de cada sprint se genera token-usage-sprint[N].md con:

- Tokens de entrada (input)

- Tokens de salida (output)

- Total de tokens

- Estimacion en USD

### Por Proyecto

Al cierre del proyecto se genera token-usage-total.md con:

- Tabla comparativa de todos los sprints

- Costo total acumulado

### Referencia de Precios (USD por 1M tokens)

| Modelo | Input | Output |
| --- | --- | --- |
| Claude Opus 4 | $15 | $75 |
| Claude Sonnet 4 | $3 | $15 |
| Claude Haiku 4.5 | $0.80 | $4 |

## 13. Sistema de Skills (VoltAgent)

### Fuente

Las skills provienen del repositorio abierto de VoltAgent:
https://github.com/VoltAgent/awesome-agent-skills.git

### Protocolo de Carga

- Verificar que el repo este clonado y actualizado en .agent-skills/ o awesome-agent-skills/.

- Leer SOLO las skills relevantes para el rol y la tarea actual.

- Incorporar las instrucciones de la skill en la ejecucion.

- Reportar al PM que skills se utilizaron.

### Seguridad de Skills

El Especialista en Seguridad (Hedy Lamarr) debe revisar y aprobar toda skill externa antes de que cualquier otro agente la utilice. Las herramientas de vetting son:

- benlee-skillguard — Auditoria de skills (prompt injection, malware).

- azhua-skill-vetter — Vetting de skills de fuentes desconocidas.

Fuentes verificadas (priorizar): Anthropic, Vercel, Trail of Bits, Stripe, Google, Cloudflare, Netlify, Microsoft, Hugging Face.

### Skills por Rol (seleccion destacada)

| Rol | Skills Verificadas |
| --- | --- |
| PM / Scrum Master | cairn-cli, agent-team-orchestration |
| Analista Funcional | muratcankoylan/context-fundamentals, context-degradation |
| Arquitecto | voltagent/voltagent-best-practices, database-designer |
| Lider Tecnico | mcollina/skills, debug-methodology |
| Dev Frontend | anthropic/frontend-design, vercel/nextjs |
| Dev Backend | mcollina/skills, database-designer |
| Integraciones | composio/integrations |
| Tester QA | openai/develop-web-game, sentry/skills |
| Seguridad | trail-of-bits/skills, guard-scanner |
| Cloud | microsoft/azd-deployment, hashicorp/skills |
| DevOps | openai/gh-fix-ci, openai/gh-address-comments |
| UX/UI | anthropic/frontend-design |

Para la lista completa de skills por rol, consultar la seccion 2.1 de CLAUDE.md.

## 14. Estandares de Codigo

### Commits

Formato: type(scope): description

Tipos permitidos:

| Tipo | Uso |
| --- | --- |
| feat | Nueva funcionalidad |
| fix | Correccion de bug |
| docs | Documentacion |
| style | Formato, sin cambio de logica |
| refactor | Refactorizacion sin cambio de comportamiento |
| test | Tests |
| chore | Tareas de mantenimiento |
| hotfix | Correccion urgente en produccion |

### Branches

| Tipo | Formato |
| --- | --- |
| Feature | feature/TASK-[N]-[desc] |
| Bugfix | fix/BUG-[N]-[desc] |
| Hotfix | hotfix/[desc] |
| Release | release/v[M].[m].[p] |

### Checklist de Pull Request

- Tests pasando

- Linter sin errores

- Sin credenciales hardcodeadas

- QA valido en Vercel preview URL

- Skills utilizados documentados en descripcion del PR

- Aprobado por Lider Tecnico

- Aprobado por Seguridad (si feature critica)

### Testing

- Cobertura: 80% en logica de negocio critica.

- Tipos: unit, integration, e2e para flujos criticos.

### Seguridad Basica

- Nunca commitear secrets ni API keys.

- Variables de entorno para config sensible (.env, no hardcoded).

- Validar y sanitizar TODA entrada del usuario.

- Rate limiting en endpoints publicos.

- HTTPS en todos los ambientes.

- Skills externas revisadas por Seguridad antes de usar.

## 15. Flujo de Deploy con Vercel

### Estrategia de Branches

| Branch | Ambiente | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| main | Produccion | Deploy tras aprobacion del usuario |
| develop | Staging | Deploy automatico en cada push |
| feature/* | Preview | URL automatica por branch |

### Flujo Completo

1. Dev crea branch: feature/TASK-[N]-[desc]
2. Push → Vercel crea Preview URL automaticamente
3. Dev reporta URL al PM en <task_report>
4. QA valida criterios de aceptacion en Preview URL
5. LOOP: bug → fix → push → QA re-valida → hasta sin P1/P2
6. Lider Tecnico revisa PR → LOOP: comenta → dev corrige → re-revisa
7. Merge a develop → staging automatico
8. Usuario valida en staging → LOOP: feedback → fix → staging → hasta APROBADO
9. PR a main → usuario da OK → deploy a produccion

## 16. Tablero Trello

### Estructura de Listas

| Lista | Proposito |
| --- | --- |
| Backlog | Stories pendientes de planificacion |
| En Iteracion | Artefactos en loop de aprobacion |
| Sprint Actual | Stories comprometidas para el sprint |
| In Progress | Stories en desarrollo activo |
| En Revision / QA | Stories esperando validacion |
| Done | Stories completadas y aprobadas |
| Bloqueado | Stories con impedimentos |

### Etiquetas

| Etiqueta | Uso |
| --- | --- |
| P1 — Critico | Rojo |
| P2 — Alto | Naranja |
| P3 — Medio | Amarillo |
| P4 — Bajo | Verde |
| Feature | Azul |
| Bug | Icono bug |
| Tech Debt | Rayo |
| Data | Grafico |
| Seguridad | Candado |
| Iterando | Card en loop de aprobacion |

### Campos por Card

- Story Points: 1, 2, 3, 5, 8, 13

- Asignado a: [ROL]

- Sprint: [numero]

- Iteracion actual: [numero]

- Skills utilizados: [lista]

- Vercel Preview URL: [url]

- Criterios de Aceptacion: [Gherkin]

### Formato de Story

TASK-[N]: [Titulo]
Como [tipo de usuario]
Quiero [accion]
Para [beneficio]

Criterios de Aceptacion:
DADO [contexto]
CUANDO [accion]
ENTONCES [resultado esperado]

Skills: [lista del repo VoltAgent]
Iteracion aprobada: [N]

## 17. Mantenimiento Correctivo y Evolutivo

### Correctivo

Se mantiene el stack original sin cambios de versiones.

- Bug ID + severidad + pasos para reproducir.

- Analista: determina si es bug o comportamiento esperado.

- Lider Tecnico: root cause con debug-methodology skill.

- Dev: fix en branch hotfix/[desc].

- QA: regresion + loop hasta sin P1/P2.

- Usuario aprueba el fix (loop si hay observaciones).

- Merge a produccion.

### Evolutivo

Se prefiere el stack existente; nueva tecnologia solo con justificacion aprobada.

- Analista: relevamiento de requerimientos del nuevo feature (loop hasta APROBADO).

- Arquitecto: analisis de impacto en arquitectura existente.

- Si requiere nueva tecnologia: propuesta con justificacion + loop de aprobacion.

- Se sigue el flujo Scrum normal con todos los loops.

## 18. Reanudacion tras Interrupcion

Si el servicio se interrumpe o el agente se reinicia, el protocolo es:

- PM lee CLAUDE.md completo.

- Sincroniza skills repo: cd .agent-skills && git pull origin main.

- Lee SESION_ACTUAL.iteraciones_en_curso.

- Lee la seccion ITERACIONES para ver el estado de cada loop.

- Informa al usuario:

Retomando [NOMBRE] – Sprint [N].

Loops en curso:
[lista de artefactos en iteracion + numero de iteracion + ultimo feedback]

Proxima accion: [lo que corresponda]
Continuamos?

- Espera confirmacion del usuario.

- Retoma cada loop EXACTAMENTE desde donde estaba.

- El usuario no debe notar el corte de servicio.

## 19. Optimizacion de Tokens

GEN implementa varias estrategias para minimizar el consumo de tokens sin sacrificar calidad.

### Contexto Minimo por Rol

- PM: recibe CLAUDE.md completo (~4000 tokens).

- Otros agentes: reciben solo su seccion de CLAUDE.md + la skill relevante.

### Delta de Iteracion

En iteraciones 2+, el agente recibe solamente:

- Feedback exacto del usuario (no el entregable anterior completo).

- Resumen comprimido de la ultima version (menos de 80 tokens).

- Lista de que debe cambiar.

### Skills Bajo Demanda

- Cargar del repo VoltAgent SOLO cuando se necesitan.

- Cachear en SKILLS_CACHE para evitar re-fetch.

- Extraer solo el fragmento relevante si el SKILL.md es extenso.

### Paralelismo

- UX disena mientras Arquitecto documenta ADRs.

- QA testa feature N mientras Dev trabaja feature N+1.

- Identificar siempre tareas sin dependencias mutuas.

### Chain-of-Thought Selectivo

| Con CoT (razonamiento explicito) | Sin CoT (ejecucion directa) |
| --- | --- |
| Arquitectura | CRUD endpoints |
| Debugging complejo | Componentes simples |
| Security review | Tests repetitivos |
| Decisiones de negocio | Configuraciones |

### Tecnicas de Prompting Usadas

- ReAct: para agentes de decision (PM, Arquitecto, Analista, Seguridad).

- XML Estructurado: para reportes entre agentes.

- Feedback Compression: en iteraciones, se envia solo el delta + feedback exacto del usuario.

- Context Checkpoint: al cierre de sesion, resumen de maximo 200 tokens con estado, decisiones y proximas tareas.

## Apendice: Glosario

| Termino | Definicion |
| --- | --- |
| GEN | Sistema Multi-Agente de Desarrollo de Software |
| Loop Iterativo | Ciclo de mejora continua sobre un entregable hasta aprobacion del usuario |
| Gate Bloqueante | Checkpoint que impide avanzar sin aprobacion |
| Skill | Capacidad especializada cargada desde el repo VoltAgent |
| ADR | Architecture Decision Record — registro de decisiones de arquitectura |
| Gherkin | Formato DADO/CUANDO/ENTONCES para criterios de aceptacion |
| Preview URL | URL de Vercel generada automaticamente por branch para validacion |
| Sprint | Ciclo de desarrollo iterativo (tipicamente 1-2 semanas) |
| CLAUDE.md | Archivo de configuracion maestra y fuente unica de verdad del proyecto |
| P1-P4 | Niveles de severidad de bugs (P1 = critico, P4 = bajo) |

Este manual corresponde a GEN version 2.2.0. Para la configuracion tecnica detallada, consultar el archivo CLAUDE.md en la raiz del repositorio.