# Reporte de Testing QA — CRM Ciudad Moto

# Reporte de Testing QA — CRM Ciudad Moto

Proyecto: CRM Ciudad Moto Fecha: 2026-03-29 Version: 1.0 Tipo de revision: Revision estatica de codigo (sin entorno de ejecucion)

## 1. Resumen de Testing

El proceso de QA del CRM Ciudad Moto se ejecuto a lo largo de los Sprints 2, 3 y 4 mediante revision estatica de codigo. Cada sprint incluyo un plan de tests previo, ejecucion de casos de prueba, deteccion de bugs, ciclo de correccion y re-verificacion.

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Total de casos de prueba planificados | 49 (Sprint 2) + Sprint 3 y 4 ad-hoc |
| Bugs totales encontrados | 18 |
| Bugs P1 | 3 |
| Bugs P2 | 6 |
| Bugs P3 | 7 |
| Bugs P4 | 2 |
| Bugs resueltos | 14 |
| Bugs pendientes (deuda tecnica) | 4 (todos P3/P4) |
| Veredicto final Sprint 2 | GO (con observaciones) |
| Veredicto final Sprint 3 | NO-GO (1 bug P2 bloqueante pendiente) |
| Veredicto final Sprint 4 | GO (con observaciones menores) |

## 2. Estrategia de Testing

### 2.1 Piramide de Tests

/\
        /  \        E2E / Manual
       / QA \       (Revision estatica de codigo contra criterios Gherkin)
      /------\
     /        \     Integracion
    / Backend  \    (Vitest — validacion de endpoints, servicios, schemas)
   /------------\
  /              \  Unitarios
 /   Frontend +   \ (Vitest — componentes, hooks, utilidades)
/    Backend       \
+------------------+

### 2.2 Tipos de Testing Aplicados

| Tipo | Herramienta | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Type-checking | TypeScript (tsc --noEmit) | Frontend y backend — errores de tipo en tiempo de compilacion |
| Linting | ESLint | Frontend y backend — calidad y consistencia de codigo |
| Unit / Integration Tests | Vitest | Frontend (obligatorio), Backend (condicional si existen archivos test) |
| Revision estatica QA | Manual por Tester QA | Verificacion de logica de negocio, endpoints, schemas, UI contra RFs |
| Regresion | Manual por Tester QA | Re-verificacion de flujos de sprints anteriores tras cada sprint |
| Auditoria de seguridad | Especialista en Seguridad | Analisis de XSS, injection, secrets, dependencias, control de acceso |

### 2.3 Metodologia

- Plan de tests previo: El Tester QA escribe el plan de tests antes de que el Dev empiece a codear, basado en los criterios de aceptacion Gherkin aprobados.

- Ejecucion en paralelo: Mientras Dev implementa tarea N, QA verifica tarea N-1.

- Criterio de GO: 0 bugs P1, 0 bugs P2 abiertos. Los P3/P4 se documentan como deuda tecnica.

- Re-verificacion: Tras cada ciclo de correccion, QA re-verifica cada bug corregido.

## 3. Plan de Tests — Resumen por Modulo y Sprint

### Sprint 2 — 49 Casos de Prueba

| Area | RFs Cubiertos | Cantidad TCs |
| --- | --- | --- |
| RF-16 Listado actividades con filtros | US-014, US-017 | 8 |
| RF-18 a RF-24 Comunicaciones mock | US-019 a US-025 | 17 |
| RF-25 Reporte clientes nuevos | US-026 | 5 |
| RF-26 Reporte actividades por vendedor | US-027, US-028 | 5 |
| DevOps (docker-compose, CI) | US-029, US-030 | 5 |
| Regresion Sprint 1 | RF-01 a RF-15, RF-27 a RF-29 | 9 |
| Total |  | 49 |

### Sprint 3 — Verificacion Focalizada

El Sprint 3 se enfoco en la re-verificacion de bugs pendientes del Sprint 2, particularmente: - BUG-S3-01: useMarkActivityDone metodo HTTP incorrecto (PATCH vs PUT) - BUG-S3-02: Filtros de fecha formato incorrecto - BUG-S3-03: linkMessage expone campo Prisma crudo

### Sprint 4 — Pipeline Kanban (RF-11)

| Criterio | Descripcion |
| --- | --- |
| 4 columnas Kanban | consulta, prueba_manejo, presupuesto, cierre |
| Drag & drop | @dnd-kit/core con PointerSensor |
| Dialogo de cierre | Ganado/perdido con motivo obligatorio si perdido |
| Header de columna | Count + valor total |
| Filtros | Vendedor y sucursal |
| Metodo HTTP | PUT (no PATCH) |

## 4. Resultados por Sprint

### 4.1 Sprint 2

Veredicto inicial: NO-GO (3 bugs P1 bloqueantes). Veredicto post-correcciones: GO (con observaciones).

| Categoria | Cantidad |
| --- | --- |
| TCs PASSED | 31 (post-fix: 37) |
| TCs FAILED | 11 (post-fix: 2) |
| TCs PARTIAL | 7 (post-fix: 4) |
| TCs NOT-EVALUATED | 2 |
| Bugs encontrados | 11 |
| Bugs corregidos en ciclo | 8 |
| Bugs pendientes (deuda tecnica) | 3 (P3/P4) |

Bugs P1 corregidos: - BUG-001: Endpoint incorrecto en useClientMessages — historial de comunicaciones no cargaba. - BUG-002: Reporte RF-26 no filtraba por status = realizada. - BUG-003: Reporte RF-25 incluia clientes con isActive = false.

Bugs P2 corregidos: - BUG-004: Campo subject obligatorio en email cuando no deberia serlo. - BUG-005: Valores de direction desalineados entre frontend y backend. - BUG-007: Lint ausente del pipeline CI. - BUG-012: useClientActivities usaba endpoint incorrecto.

Observaciones no bloqueantes: - BUG-006 (P2 condicional): Nombre de campo sentAt vs sentReceivedAt pendiente de verificar en entorno real. - BUG-008 (P3): Columnas “Responsable” y “Fecha de vencimiento” ausentes en tabla de actividades. - BUG-009 (P3): Filtro por responsable no expuesto en la UI. - BUG-011 (P4): Comentarios MOCK insuficientes en providers.

Regresion Sprint 1: 9/9 flujos criticos PASSED. Sin regresiones introducidas.

### 4.2 Sprint 3

Veredicto: NO-GO (1 bug P2 bloqueante persistente).

Se verificaron correcciones de tres bugs. Resultados:

| Bug | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| BUG-S3-01 / BUG-S3-04 | P2 | PERSISTE — endpoint corregido de PATCH a PUT pero apuntando a /activities/:id en lugar de /activities/:id/complete |
| BUG-S3-02 | P2 | RESUELTO — filtros de fecha ahora envian ISO datetime completo |
| BUG-S3-03 | P3 | RESUELTO — linkMessage ahora mapea sentReceivedAt a sentAt |

Causa raiz de BUG-S3-04: El endpoint PUT /activities/:id no incluye status en el schema de validacion (UpdateActivitySchema), por lo que Zod descarta silenciosamente el campo. El endpoint correcto es PUT /activities/:id/complete, que llama a ActivitiesService.complete() y escribe status: 'realizada' en la base de datos.

Fix requerido: Cambiar en useActivities.ts linea 77 de /activities/${id} a /activities/${id}/complete.

### 4.3 Sprint 4

Veredicto: GO (con observaciones menores).

| Criterio de Aceptacion | Estado |
| --- | --- |
| 4 columnas Kanban | PASS |
| Drag & drop entre columnas | PASS |
| Dialogo ganado/perdido al mover a cierre | PASS |
| Motivo obligatorio si perdido | PASS |
| Header: count + valor total | PASS (parcial) — valor hardcodeado a 0 |
| Filtros vendedor y sucursal | PASS (parcial) — vendedor lista vacia, sucursal no-op |
| Usa PUT (no PATCH) | PASS |

| Severidad | Cantidad |
| --- | --- |
| P1 | 0 |
| P2 | 0 |
| P3 | 3 |
| P4 | 0 |

Verificaciones adicionales: 0 any en TypeScript, loading/error states correctos, buena separacion de componentes, 0 regresiones de sprints anteriores.

## 5. Bugs Encontrados — Tabla Completa

### Sprint 2

| ID | Severidad | Modulo | Descripcion | Estado Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | P1 | Comunicaciones | useClientMessages llama a GET /communications en lugar de GET /clients/:id/messages | RESUELTO |
| BUG-002 | P1 | Reportes | Reporte RF-26 no filtra por status = 'realizada' — incluye actividades pendientes | RESUELTO |
| BUG-003 | P1 | Reportes | Reporte RF-25 no filtra por isActive = true — incluye clientes eliminados | RESUELTO |
| BUG-004 | P2 | Comunicaciones | Campo subject obligatorio en frontend y backend, contradiciendo RF-19 | RESUELTO |
| BUG-005 | P2 | Comunicaciones | direction usa sent/received en frontend pero backend devuelve outbound/inbound | RESUELTO |
| BUG-006 | P2 | Comunicaciones | Desacuerdo de nombre de campo sentAt vs sentReceivedAt entre frontend y backend | RESUELTO (Sprint 3) |
| BUG-007 | P2 | DevOps | CI de GitHub Actions no incluye paso de lint | RESUELTO |
| BUG-008 | P3 | Actividades | Columnas “Responsable” y “Fecha de vencimiento” ausentes en tabla de actividades | PENDIENTE (deuda tecnica) |
| BUG-009 | P3 | Actividades | Filtro por responsable no expuesto en la UI | PENDIENTE (deuda tecnica) |
| BUG-010 | P3 | DevOps | docker-compose no ejecuta seed automaticamente | RESUELTO |
| BUG-011 | P4 | Comunicaciones | Comentarios MOCK insuficientes en providers, variables de integracion ausentes en .env.example | PENDIENTE (deuda tecnica) |
| BUG-012 | P2 | Actividades | useClientActivities usa endpoint incorrecto | RESUELTO |

### Sprint 3

| ID | Severidad | Modulo | Descripcion | Estado Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-S3-01 | P2 | Actividades | useMarkActivityDone usaba api.patch en lugar de api.put | RESUELTO (parcialmente) |
| BUG-S3-02 | P2 | Actividades | Filtros de fecha enviaban YYYY-MM-DD pero backend valida ISO datetime | RESUELTO |
| BUG-S3-03 | P3 | Comunicaciones | linkMessage retornaba campo Prisma crudo sentReceivedAt sin mapear a sentAt | RESUELTO |
| BUG-S3-04 | P2 | Actividades | useMarkActivityDone apunta a PUT /activities/:id en lugar de PUT /activities/:id/complete | PENDIENTE |

### Sprint 4

| ID | Severidad | Modulo | Descripcion | Estado Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-S4-01 | P3 | Pipeline | Valor total de columna Kanban hardcodeado a 0 | PENDIENTE (deuda tecnica) |
| BUG-S4-02 | P3 | Pipeline | Filtro de sucursal no-operativo (no hay campo branch en el modelo) | PENDIENTE (deuda tecnica) |
| BUG-S4-03 | P3 | Pipeline | Lista de vendedores vacia — falta conectar con useUsers() | PENDIENTE (deuda tecnica) |

## 6. Criterios de Aceptacion — Gherkin (Flujos Criticos)

### RF-16: Listado de Actividades con Filtros

DADO que el usuario esta autenticado y existen actividades en el sistema
CUANDO navega al listado global de actividades sin aplicar filtros
ENTONCES ve todas las actividades con columnas: tipo, titulo, cliente, fecha, estado

DADO que existen actividades pendientes y realizadas
CUANDO el usuario aplica filtro "Estado: Pendiente"
ENTONCES solo se muestran actividades con estado pendiente

DADO que existen actividades con fecha de vencimiento pasada y estado pendiente
CUANDO el usuario ve el listado
ENTONCES las actividades vencidas presentan un estilo visual diferenciado

### RF-19: Envio de Email Simulado

DADO que el usuario esta en el perfil de un cliente con email registrado
CUANDO completa el formulario de email (destinatario, cuerpo) y envia
ENTONCES el email simulado queda registrado en el historial del cliente
  Y no se envia ningun email real

DADO que el formulario de email esta abierto
CUANDO el usuario deja el campo asunto vacio y envia
ENTONCES el sistema permite el envio (asunto no obligatorio segun RF-19)

### RF-23: Historial Unificado de Comunicaciones

DADO que un cliente tiene emails y mensajes WhatsApp registrados
CUANDO el usuario abre el historial de comunicaciones del cliente
ENTONCES ve un historial unificado ordenado cronologicamente
  Y cada registro muestra: canal, direccion, contenido, fecha/hora
  Y los mensajes enviados se alinean a la derecha (burbuja azul)
  Y los mensajes recibidos se alinean a la izquierda (burbuja gris)

### RF-25: Reporte de Clientes Nuevos

DADO que existen clientes creados en un rango de fechas
CUANDO el usuario ejecuta el reporte de clientes nuevos para ese rango
ENTONCES solo se muestran clientes con isActive = true
  Y los clientes eliminados logicamente no aparecen en el reporte

### RF-26: Reporte de Actividades por Vendedor

DADO que existen actividades realizadas y pendientes en un rango de fechas
CUANDO el usuario ejecuta el reporte de actividades por vendedor
ENTONCES solo se cuentan actividades con status = 'realizada'
  Y el total por vendedor coincide con el desglose por tipo

### RF-11: Pipeline Kanban

DADO que existen oportunidades abiertas en distintas etapas
CUANDO el usuario navega a la pagina de Pipeline
ENTONCES ve 4 columnas: Consulta, Prueba de Manejo, Presupuesto, Cierre
  Y cada columna muestra el conteo de oportunidades

DADO que el usuario arrastra una oportunidad a la columna Cierre
CUANDO la suelta
ENTONCES se abre un dialogo preguntando si la oportunidad es ganada o perdida
  Y si es perdida, el motivo es obligatorio

## 7. Auditoria de Seguridad — Sprint 4

### 7.1 Alcance

Auditoria del modulo Pipeline Kanban (frontend) — 9 archivos auditados incluyendo componentes, pagina, hook y capa HTTP.

### 7.2 Pruebas Ejecutadas

| ID | Criterio | Resultado |
| --- | --- | --- |
| SEC-01 | XSS — dangerouslySetInnerHTML | PASS — no se encontro uso |
| SEC-02 | XSS — href/src dinamicos | PASS — no existen links dinamicos |
| SEC-03 | XSS — eval / Function() | PASS — no se encontro uso |
| SEC-04 | Injection — API calls | PASS — IDs provienen del modelo, no de input usuario |
| SEC-05 | Injection — query params | PASS — valores estaticos, filtros client-side |
| SEC-06 | Secrets hardcodeados | PASS — API URL en env var, token en runtime |
| SEC-07 | Validacion de inputs | PASS — trim + valores constantes |
| SEC-08 | Autenticacion — rutas protegidas | WARN — ver LOW-01 |
| SEC-09 | Autenticacion — API layer | PASS — Bearer token en interceptor |
| SEC-10 | Headers de seguridad | N/A — responsabilidad del hosting |
| SEC-11 | Dependencias @dnd-kit CVEs | PASS — sin CVEs conocidos |
| SEC-12 | npm audit general | PASS (con nota) — 5 moderate en esbuild dev-only |
| SEC-13 | Broken Access Control — drag & drop | PASS — permisos server-side |
| SEC-14 | Data exposure en drag events | PASS — datos ya en memoria |
| SEC-15 | Prototype pollution | PASS — valores tipados |

### 7.3 Hallazgos

| ID | Severidad | Descripcion | Impacto | Accion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOW-01 | LOW | Ausencia de componente ProtectedRoute en el router — ninguna ruta tiene guard de autenticacion frontend | UX degradada (no vulnerabilidad real — backend rechaza requests sin token) | Deuda tecnica para futuros sprints |
| INFO-01 | INFO | Vulnerabilidades moderate en esbuild (dev-only) via Vite | Solo afecta dev server local, no produccion | Actualizar Vite cuando haya version compatible |

### 7.4 Veredicto de Seguridad

GO — El modulo Pipeline Kanban aprueba la auditoria de seguridad. No se encontraron vulnerabilidades CRITICAL, HIGH ni MEDIUM. El codigo sigue buenas practicas: - React JSX escaping para prevencion de XSS - Validacion de inputs antes de envio - Delegacion de autenticacion y autorizacion al backend - Sin secrets hardcodeados - Sin uso de APIs peligrosas - Dependencias principales sin CVEs conocidos

## 8. Cobertura

### 8.1 Que se testeo

| Area | Sprints | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| RF-01 a RF-06: Gestion de clientes (CRUD, duplicados, eliminacion logica) | Sprint 1 (regresion en Sprint 2) | Completa |
| RF-07 a RF-10: Oportunidades (CRUD, pipeline, cierre) | Sprint 1 (regresion en Sprint 2) | Completa |
| RF-11: Pipeline Kanban (drag & drop, cierre, filtros) | Sprint 4 | Completa |
| RF-14 a RF-15: Actividades (CRUD, marcar realizada) | Sprint 1 (regresion en Sprint 2) | Completa |
| RF-16: Actividades filtros avanzados | Sprint 2 | Parcial (faltan columnas y filtro responsable en UI) |
| RF-18 a RF-24: Comunicaciones mock | Sprint 2 | Completa (post-fix) |
| RF-25: Reporte clientes nuevos | Sprint 2 | Completa (post-fix) |
| RF-26: Reporte actividades por vendedor | Sprint 2 | Completa (post-fix) |
| RF-27 a RF-29: Autenticacion (login, JWT, refresh) | Sprint 1 (regresion en Sprint 2) | Completa |
| DevOps: docker-compose, CI/CD | Sprint 2 | Completa |
| Seguridad: modulo Pipeline | Sprint 4 | Completa |

### 8.2 Que queda pendiente

| Area | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Columnas “Responsable” y “Fecha de vencimiento” en listado de actividades | BUG-008 (P3) | Media |
| Filtro por responsable en UI de actividades | BUG-009 (P3) | Media |
| Comentarios MOCK detallados en providers + variables en .env.example | BUG-011 (P4) | Baja |
| Endpoint correcto para “Marcar realizada” (/complete) | BUG-S3-04 (P2) | Alta |
| Valor total monetario en columnas Kanban | BUG-S4-01 (P3) | Media |
| Filtro de sucursal operativo en Pipeline | BUG-S4-02 (P3) | Media |
| Lista de vendedores conectada a useUsers() en Pipeline | BUG-S4-03 (P3) | Media |
| Componente ProtectedRoute para guard de autenticacion frontend | LOW-01 | Baja |
| Validacion de rango de fechas invalido (from > to) | Deuda tecnica | Baja |
| Paginacion en historial de comunicaciones | Deuda tecnica (RNF-01) | Baja |
| Tests E2E con Playwright | No implementado | Media-Alta |
| Auditoria de seguridad completa (backend + frontend) | Solo se audito modulo Pipeline | Media |

## 9. Recomendaciones

### Prioridad Alta

- Resolver BUG-S3-04: Cambiar el endpoint de useMarkActivityDone a /activities/${id}/complete. Es un fix de una sola linea que desbloquea la funcionalidad “Marcar actividad como realizada”.

- Implementar tests E2E: Agregar Playwright para tests end-to-end de los flujos criticos (login, CRUD clientes, envio de comunicacion, pipeline drag & drop). Esto permitiria detectar bugs de integracion que la revision estatica no puede cubrir.

- Correr QA en entorno real: La totalidad del testing fue realizado como revision estatica de codigo. Se recomienda ejecutar los planes de tests sobre un entorno funcional para detectar bugs de runtime, serializacion y rendering.

### Prioridad Media

- Completar columnas y filtros de actividades: Agregar columna “Responsable” y “Fecha de vencimiento” a la tabla, y exponer el filtro por responsable en la UI (BUG-008, BUG-009).

- Conectar filtros reales en Pipeline Kanban: Conectar la lista de vendedores con useUsers() y evaluar si agregar campo branch al modelo de oportunidades para el filtro de sucursal.

- Agregar componente ProtectedRoute: Implementar un guard de autenticacion frontend que redirija a /login cuando no hay token. Mejora la UX y evita mostrar UI sin datos.

### Prioridad Baja

- Documentar integraciones reales: Completar los comentarios MOCK en providers y agregar variables de integracion real a .env.example antes de iniciar la integracion con Gmail API y WhatsApp Business API.

- Validacion de rangos de fecha: Agregar validacion en frontend y/o backend para prevenir que dateFrom > dateTo en los reportes.

- Paginacion en historial de comunicaciones: Implementar skip/take en el endpoint getClientMessages para evitar problemas de performance con datasets grandes.

Documento generado por: Tester QA + DevOps Engineer (GEN) Fuentes: tester-plan-sprint2.md, tester-report-sprint2.md, tester-report-sprint3.md, tester-report-sprint4.md, security-audit-sprint4.md Ultima actualizacion: 2026-03-29