# Lecciones Aprendidas — POC Encuestas Streambe

Responsable: Alan Turing (PM / Scrum Master) Ultima actualizacion: 2026-04-01

## Sprint 1

### Prisma 7 Breaking Changes

- Problema: Prisma 7 no soporta la propiedad url directamente en el bloque datasource. La configuracion que funcionaba en Prisma 5/6 rompe en la version 7.

- Solucion: Usar la nueva sintaxis de configuracion de Prisma 7 y agregar prisma generate como script postinstall en package.json para que Vercel genere el client durante el build.

- Checklist derivado: Al iniciar un proyecto con Prisma, verificar la version y consultar el migration guide oficial antes de copiar configuraciones de proyectos anteriores.

### Next.js 16 — Middleware Deprecado

- Problema: Next.js 16 depreco el sistema de middleware tradicional a favor de un nuevo sistema llamado “proxy”. Los params de rutas dinamicas ahora son Promise y deben ser awaited.

- Solucion: Mantener el middleware actual (funciona con warning) y planificar migracion cuando la nueva API se estabilice. Para params dinamicos, usar await params en todos los route handlers.

- Checklist derivado: Al actualizar Next.js a una major version, revisar el changelog completo y probar middleware y rutas dinamicas antes de avanzar con el desarrollo.

### shadcn/ui v2 con base-ui

- Problema: shadcn/ui v2 migro a base-ui internamente. La prop asChild ya no existe y causa errores silenciosos o de compilacion.

- Solucion: Usar la prop render en su lugar para composicion de componentes.

- Checklist derivado: Verificar la version de shadcn/ui y leer la guia de migracion antes de usar patrones de versiones anteriores.

### Deploy en Vercel — Prisma Generate

- Problema: El build en Vercel falla si Prisma client no esta generado. Localmente funciona porque el client se genera al correr prisma migrate, pero en Vercel no hay paso de migracion automatico.

- Solucion: Agregar "postinstall": "prisma generate" en package.json.

- Checklist derivado: Todo proyecto con Prisma desplegado en Vercel necesita el script postinstall.

### Paralelizacion de Agentes

- Observacion: Lanzar agentes que no tienen dependencias mutuas en paralelo (por ejemplo, frontend y backend trabajando en features independientes) reduce significativamente el tiempo total del sprint.

- Recomendacion: En Sprint Planning, identificar explicitamente las tareas paralelizables y asignarlas a agentes distintos desde el inicio.